## Slide 1: Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Orientering fra programledelsen
Nyt fra projektlederne
Risikovurdering hos Statens IT-projektråd
Udestående afklaringer ift. løsningsarkitekturen
Drøftelse af teststrategi mhp. godkendelse på det kommende styregruppemøde jf. bilag 2
Præsentation af skabeloner til løsningsarkitektur ved GST jf. bilag 3
Det videre arbejde
Evt.

## Slide 2: 2. Orientering fra programledelsen
  Orientering fra Styregruppemødet
  Statusrapportering til Grunddatabestyrelsen
  Status på datafordeleren og datamodel
  Status på håndtering af risikoen vedr. Budgetloven
  Status på tværgående arbejdspakker

## Slide 3: Status på tværgående arbejdspakker
Arbejdspakke | Planlagt gennemført | Status
Standarder for delprogrammet | januar – april 2013 | √
Grunddata og nuværende ESR | februar – april 2013 | √
Arkitektur for geokodning af bygninger | marts – juli 2013 | igangsat
Geokodnings komponenter | juli – december 2013 | afventer
Etablering af en målarkitektur for ejendomsdata | jan – maj 2013 | √
Implementeringsplan | jan – maj 2013 | √
Udarbejdelse af en tværgående teststrategi | marts – juni 2013 | (√)
Datavaskstrategi for ejendomsområdet | marts – juni 2013 | igangsat
Programstyring | januar 2013 - ultimo 2016 | pågår
Tværgående test og kvalitetssikring | april 2015 - ultimo 2016 | Pågår
Koordination af lovgivningsinitiativer | Juni 2013 – ultimo 2015 | Ny
Retningsliner for udvikling og drift af Ejerfortegnelsen | Juli – oktober 2013 | Ny

## Slide 4: 3. Nyt fra projektlederne

## Slide 5: 4. Risikovurdering hos Statens IT-projektråd
  Orientering vedr. dialogmødet med Statens IT-projektråd
  Drøftelse af risikovurderingen jf. bilag 1

## Slide 6: 5. Udestående afklaringer ift. løsningsarkitekturen
  Tværgående livscykler med tidspunkter for tildeling af adresser, BFE-nr. ift. tidlige og endelige registreringer i Matrikel, BBR, Adresseregister og Ejerfortegnelse
  Fastlæggelse og tilknytning af beliggenhedsadresser til ejendomme
  Brugen af bygningsomrids (polygoner) i byggesagsbehandlingen og evt. videregivelse til brug for stedfæstelse af bygning på fremmed grund i Matriklen.
  Opdatering af BBR i forbindelse med matrikulære arbejder.

## Slide 7: 6. Drøftelse af teststrategi mhp. godkendelse på det kommende styregruppemøde jf. bilag 2

## Slide 8: 7. Præsentation af skabeloner til løsningsarkitektur jf. bilag 3

## Slide 9: 8. Det videre arbejde
  Plan over hvem der kan træffes i sommerperioden jf. bilag 4
  Forslag til møder i projektforum 2. halvår 2013 jf. bilag 5

## Slide 10: 9. Evt.
God sommer til alle.
Vi ses den 28. august