Bilag 9

Kvalitetsplan

Udvidelse af BBR

7. maj 2013

Indholdsfortegnelse

[1. Stamdata 3](#_Toc309283161)

[2. Formål og omfang af kvalitetsplanen 3](#_Toc309283162)

[3. Kvalitetsprocedurer 3](#_Toc309283163)

[4. Værktøjer 4](#_Toc309283164)

[5. Registreringer 4](#_Toc309283165)

1. Stamdata

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Projektnummer | GD1.b Udvidelse af BBR |
| Journalnummer |  |
| Projektleder | Karen Skjelbo |
| Styregruppeformand (projektejer) | Søren Rude |

2. Formål og omfang af kvalitetsplanen

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier nås. Derudover vil kvalitetsplanen beskrive hvem og hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges.

Kvalitetsplanen kan udbygges med yderligere kontroller, hvis det findes nødvendigt.

3. Kvalitetsprocedurer

3.1 Kvalitetsplanlægning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Kvalitetskrav | Kvalitetsaktivitet | Forventet dato | Ansvar |
| Løsningsarkitektur | Skal følge delprogrammets målarkitektur, og være sammenhængende med Matriklens løsningsarkitektur.  | Review i Projektforum og programsekretariat | September 2013 | Projektleder |
| Kravspecifikation | Indeholde krav fra Grunddataprogrammet, herunder det nye ejendomsbegreb Bestemt Fast Ejendom. Derudover skal kravspecifikationen overholde løsningsarkitekturen. | Review i Programsekretariat.  | December 2013 | Projektleder |
| Løsningsdesign | Skal overholde og honorere kravene i udbudsmaterialet.Databasetabeller skal være specificeret. | Review Projektlederog program-sekretariatet | August 2014 | Kombit |
| Migrering af data | 100 % migrering af data | Dokumentation af migrering godkendes af Kombit | August 2015 | Kombit |
| BBR-services | Skal være testet og overholde kravene fra udbudsmaterialet | Review Kombit, Projektleder og Projektforum | Maj 2015 | Kombit |
| BBR version 2.0 | Skal være testet og overholde kravene fra udbudsmaterialet | Review Kombit, Projektleder. Projektforum kvalitetssikrer de eksterne snitflader | Maj 2015 | Kombit |
| Reviderede love og regler | Bekendtgørelser og øvrige regler skal tilrettes således at systemernes funktionalitet understøttes. | Review af programsekretariat og domæne ansvarlige i MBBL | September 2015 | Projektleder |

3.2 Kvalitetskontrol

Der vil blive benyttet to former for kvalitetskontroller til at måle kvaliteten af de produkter og leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være test og review.

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet.

Delprogrammet vil udvikle en fælles skabelon til kvalitetskontrol og testning.

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive specificeret i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelses af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valgte kvalitetsmetode og system.

3.3 Kvalitetssikring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kvalitetssikringsrolle | Ansvar | Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen |
| Statens IT-råd | Risikovurdering af projektet | Juni 2013 |
| Styregruppen | Kontrol af kvalitetsplan, og opfølgning Projektlederens kvalitetsrapportering. | Løbende |
| Projektleder  | Ansvar for at kvalitetsplan følges, og udbygges | Løbende |
| Kombit | Ansvar for leverandørens test | Gennemførelsesfasen |

4. Værktøjer

Projektet har ikke fastsat hvilke værktøjer, der skal benyttes ved kvalitetsmåling.

5. Registreringer

Der vil ikke blive oprettet et kvalitetsregister i projektet.

6. Rapporter

Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering.

Revisionshistorik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisionsdato | Version | Resumé af ændringer | Ændringer markeret? | Forfatter |
| 12. maj 2013 | 0.1 | Oprettet |  | Karen Skjelbo |
| 13. maj | 0.2 | Revideret | Nej | Karen Skjelbo |
| 31. maj 2013 | 1.0 | Godkendt til forelæggelse for IT-projektrådet | Nej | Karen Skjelbo |