Udkast til: 
Kommunikationsplan – for delprogrammet ”GD2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne”

# Baggrund

Med beslutningen om at iværksætte delprogrammet skifter kommunikationsindsatsen nu hovedfokus: Fra at argumentere for initiativernes rationaler over for beslutningstagerne, til at forklare implementeringsprocessen og de nye muligheder for aktører, brugere og andre interessenter.

Alle, der er direkte involveret i delprogrammet, holdes løbende orienteret via programorganisationens interne kommunikation. Kommunikationsplanen er derfor rettet mod de eksterne grupper, som det er kritisk for delprogrammets succes at påvirke og komme i dialog med.

Det drejer sig om følgende fire hovedmålgrupper:

- De udførende – især de kommunale adressemyndigheder, der skal sikre en effektiv implementering af ændringerne.

- De gevinstrealiserende – alle offentlige og private aktører, der skal udnytte de forbedrede grunddata i deres forvaltning eller forretning.

- De besværede – dvs. alle virksomheder, institutioner mv., der skal ændre adresse som følge af suppleringen af adressebestanden.

- Den brede offentlighed – dels de virksomheder og organisationer, der nyder godt af forbedrede grunddata, dels den almindelige borger, som hører om programmets ændringer.

Kommunikationsindsatsen over for målgrupperne uddybes i det følgende.

De udførende

Målgruppen består primært af chefer og medarbejdere i kommunernes tekniske afdelinger, herunder især adressemyndigheden.

## Hovedbudskaber

I er afgørende for at få programmet gode implementeret, og I bliver hørt og inddraget

Her er helt konkret, hvad I skal lave – og hvornår (tidsplaner)

Sådan bliver kommunernes opgave som adressemyndighed i fremtiden (principielt den samme, men større krav, ansvar og forventninger).

## Kommunikationsindsatser

Minipublikation om implementeringsprocessen

Elektronisk nyhedsbrev med løbende information særligt rettet mod målgruppen – integreret med programhjemmesiden el. adresse-info.dk

Relanceret adresse-webside: adresse-info.dk

Diverse dialogfora: Evt. KL, samt dialog- og orienteringsmøder med kommunerne, kurser, Danske Kortdage 2013 mv.

## Timing

- Produceres og udsendes, hurtigst muligt efter at implementeringsplanen er færdig, (maj 13).

Opfordring til tilmelding indgår i hæftet. Første nyhedsbrev i juni. Frekvens efter behov, cirka hver anden måned

Relanceres med særligt vægt på adressemyndighedens opgaver (august 2013)

Maj- og junikonferencen 2013; Kommunemøder evt. efterår 2013; FOSAKO evt. efterår 2013; Danske Kortdage (november 2013)

## Organisering

Tæt samarbejde og koordinering med KL i kontakten med kommunerne.

Tæt samspil med projekt og taskforce om supplerende adresser (GD2.e)

De gevinstrealiserende

Målgruppen er sammensat af tre store undergrupper:

Offentlige myndigheder, der bruger adressedata

Virksomheder, der udnytter adressedata forretningsmæssigt

Systemudviklere og andre it-professionelle

De har det til fælles, at de skal forstå og gribe de nye muligheder, så de kan omsætte de forbedrede grunddata til forvaltnings- eller forretningsmæssige gevinster.

## Hovedbudskaber

Der er en lettere adgang til forbedrede adressedata på vej

Sådan bliver data stillet til rådighed fremover

Sådan skal/kan man udnytte de nye muligheder

## Kommunikationsindsatser

- Faktaark om de vigtigste temaer i udnyttelse af adressedata; nogle med generel information, andre målrettet sektorer, brancher og faggrupper. Bruges som handouts, til hjemmesiden og som pressemateriale.

- Synlighed og udnyttelse af diverse virtuelle dialogfora (digitaliser.dk; Twitter)

Elektronisk nyhedsbrev med løbende information – integreret med Adresse-info.dk

Kontakt til specialmedier; individuel dialog med målgruppernes organisationer og deres relevante medier. Pressepakke, evt. med færdig grundartikel (evt. versionere Geo-forums)

Etablering af Dansk Adresseforum – et åbent, uformelt netværk for særligt interesserede adresseaktører og -brugere.

## Timing

- Grundmateriale udarbejdes i august – suppleres løbende med nye; Digitaliseringsmessen (september 2013),

Start juni 2013, derefter løbende

Etableres i forbindelse med relancering af adresse-info.dk, efterår 2013

Kontaktliste udarbejdes i august; dialog september-oktober

Efterår 2013

## Organisering

Tæt samspil med Grunddataprogrammet

Tæt samspil med projekt om adressedatatjenester (GD2.d)

De besværede

Målgruppen består af alle dem, der berøres direkte ifm suppleringen af adressebestanden. Hovedgrupperne er de, der berøres ifm. nye/ændrede adresser for:

Butikscentre, kontorhoteller og erhvervsejendomme med mange virksomheder

Kommunale institutioner fx skoler o.l.

Større regionale og statslige institutioner fx sygehuse, universiteter

Haveforeninger, feriecentre o.l.

## Hovedbudskaber

Derfor er en det nødvendigt og nyttigt med præcise adresser på alle

Sådan kommer det til at forløbe i praksis

Jeres pligter og rettigheder i processen

## Kommunikationsindsatser

- Informationsmateriale – generelt og til udvalgte segmenter

Dialog med målgruppens relevante organisationer

## Timing

- Udarbejdes så snart de nødvendige informationer er på plads

Projektet om supplerende adresser kontakter selv løbende de relevante organisationer

## Organisering

Hovedparten af indsatsen foregår i tæt samspil med og som en integreret del af projekt og taskforce om supplerende adresser (GD2.e)

Den brede offentlighed

Målgruppen er alle virksomheder, organisationer og borgere, der direkte eller indirekte kommer til at nyde godt af forbedrede adresser og adressedata. De er ganske vist ikke direkte kritiske for programmets succes, men deres forståelse kan bidrage til at gøre initiativerne kendte og anerkendte.

## Hovedbudskab

- Det smarte ved forbedringerne af adresser og adressedata – lettere at finde vej (GPS, beredskab mv.) bedre selvbetjeningsløsninger, mere effektiv forvaltning, nye forretningsmuligheder mv.

## Kommunikationsindsatser

- PR-indsats over for bredere medier

Opdatering af folderen synlige adresser

Opdaterede webtekster mv. til offentlige hjemmesider

## Timing

- Efter behov/lige inden forbedringerne lanceres eller slår igennem

Medio 2013 / Når alle nødvendige information er til rådighed.

Medio 2013

## Organisering

Tilrettelægges af programsekretariatet i samarbejde med MBBL’s kommunikationsafdeling

Oversigt over indsatser

| Indsats Målgruppe | Infomateriale | Via andre medier | Nyhedsbrev /web | Dialog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. De udførende | A1. Publikation |  | A2. Nyhedsbrev | A3. Diverse møder |
| B. De gevinstrealiserende | B1. Faktaark | B2. Specialmedier | B3. Nyhedsbrev | B4. Adresseforum B5. Virtuelle fora |
| C. De besværede | C1. Infomateriale | C2. Organisationer |  |  |
| D. Den brede offentlighed | D1. Folder | D2. Brede medier D3. Webtekster |  |  |

# Text boxes

NOTAT

Dato: 15. april 2013

Kontor: By/Land/Ejendomsdata

Sagsnr.:

Sagsbehandler: MLI / Ola Jørgensen

Dok id: