Bilag 13  
  
  
  
  
  
Kvalitetsplan  
  
Ny Ejerfortegnelse og tilpasning af Tingbogen

22. maj 2013

Indholdsfortegnelse

[Indholdsfortegnelse 2](#_Toc357759360)

[1. Stamdata 3](#_Toc357759361)

[2. Formål og omfang af kvalitetsplanen 3](#_Toc357759362)

[3. Kvalitetsprocedurer 3](#_Toc357759363)

[4. Værktøjer 5](#_Toc357759364)

[5. Registreringer 5](#_Toc357759365)

1. Stamdata

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Projektnummer | GD1.c |
| Journalnummer |  |
| Projektleder | [MBBL] |
| Styregruppeformand (projektejer) | Søren Sørup Hansen |

2. Formål og omfang af kvalitetsplanen

Formålet med kvalitetsplanen er at sikre at projektets leverancer indeholder den rigtige funktionalitet og leveres i den fornødne kvalitet, således at projektets succeskriterier kan nås. Kvalitetsplanen vil derudover beskrive af hvem og hvornår leverancernes kvalitet sikres, og hvem der bærer ansvaret for at kvalitetsplanen følges. Kvalitetsplanen vil blive udbygget med yderligere aktiviteter, når det findes nødvendigt.

Der henvises i øvrigt til GD1 test- og kvalitetsstrategi – som indeholder retningslinjer for mere specifikke initiativer og planlægning af kommende kvalitets- og testaktiviteter. GD1 vil derudover allokere ressourcer således at en egentlig test/kvalitets koordinator vil blive udnævnt.

3. Kvalitetsprocedurer

3.1 Kvalitetsplanlægning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Kvalitetskrav | Kvalitetsaktivitet | Forventet dato | Ansvar |
| Løsningsarkitektur | Skal være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur, og være sammenhængende med øvrige løsningsarkitekturer i GD1 | Review i Projektforum og programsekretariat  Review i MBBL  Review af QA konsulenter | August 2013 | PL |
| Forretningskrav til Ejerfortegnelsen | Forretningens krav til Ejerfortegnelsen skal være honoreret | Review af Projektforum herunder KL og SKAT  Review MBBL | November 2013 | PL |
| Kravspecifikation | Være i overensstemmelse med delprogrammets målarkitektur og løsningsarkitektur for ”Ejerfortegnelsen” samt være i overensstemmelse med specifikationskrav til evt. udbudsmateriale | Review i Projektforum og programsekretariat  Review i MBBL  Review af QA konsulenter | December 2013 | PL |
| Løsningsdesign | Skal overholde og honorere kravene i kravspecifikation/udbudsmateriale. | Review Projektledelse  Review Projektforum  Reviw i MBBL | Oktober 2014 | PL |
| Datavask | Skal overholde kravene præciseret i datavask strategien | Dokumentations-materiale for datavask reviewes af Projektledelse,  Projektforum og MBBL |  | PL |
| Ejerfortegnelse services | Skal overholde kravene fra udbudsmaterialet | Test dokumentation reviewes af Projektledelse, Projektforum og MBBL | Marts 2015 | PL |
| Ejerfortegnelse register | Skal overholde kravene fra udbudsmaterialet | Test dokumentation reviewes af Projektledelse, Projektforum og MBBL | Marts 2015 | PL |

3.2 Kvalitetskontrol

Der vil blive benyttet to typer kvalitetskontrol til at måle kvaliteten af de leverancer som projektet indeholder. De to metoder vil være test og review.

Review vil finde sted skriftligt, og kommentarer vil i fornødent omfang blive indarbejdet. GD1 vil udvikle en fælles skabelon til kvalitetskontrol og testning.

Test og prøver vil finde sted i gennemførelsesfasen, og vil fokusere på den valgte leverandørs leverancer og produkter. Krav til testning og afprøvning vil blive nærmere beskrevet i kravspecifikationen, mens kontroller for og gennemførelse af test og prøver vil ske i henhold til leverandørens valægte kvalitetsmetode og system.

3.3 Kvalitetssikring

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kvalitetssikringsrolle | Ansvar | Forventet tidspunkt for kvalitetssikringen |
| Statens IT-råd | Risikovurdering af projektet | Juni 2013 |
| Styregruppen | Kontrol af kvalitetsplan og opfølgning på Projektlederens kvalitetsrapportering | Løbende |
| Projektleder | Ansvar for at kvalitetsplanen følges og evt. udbygges | Løbende |
| Valgte leverandør | Ansvar for system test | Løbende i gennemførelsesfasen |

4. Værktøjer

Projektet har ikke fastlagt hvilke værktøjer der skal benyttes ved kvalitetsmåling.

5. Registreringer

Projektet vil ikke oprette et kvalitetsregister.

6. Rapporter

Resultatet af de enkelte kvalitetsmålinger vil blive forelagt styregruppen som en del af den almindelige statusrapportering.

Revisionshistorik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisionsdato | Version | Resumé af  ændringer | Ændringer  markeret? | Forfatter |
| 22. maj 2013 | 0.1 | Oprettet | Nej | Karen Skjelbo |
| 31-05-2013 | 1.0 | Godkendt af TLR | Nej | MBBL PLL |