## Slide 1: Replanlægning GD1 Test & Implementering torsdag d. 18. september 2014

## Slide 2: Agenda
Indledning
  Introduktion, formål og forventet resultat
Grundlæggende forudsætninger ift. fælles test
  Teststrategi, projekternes interne test, test af infrastruktur mv.
Test af snitflader mellem to løsninger
  Udstillingsservices, hændelser og ajourføringsservices
  Udskiftning af ”stubbe” og ”drivere” med reel integration
  Gennemføres i form af gruppearbejde
Sammenhængende tværgående test
  Klienttest med anvendelse af liveintegrationer
  End-to-end test på tværs af løsninger
  Gennemføres i form af gruppearbejde
Implementering
  Aktiviteter der bør overvejes ifb. implementeringsarbejdspakker
Opsamling

## Slide 3: GD1 – Test & Implementering Formål og forventet resultat
At vi til brug for den videre replanlægning har fået identificeret :
  De vigtigste opgaver/arbejdspakker inden for testområdet, som er af fælles interesse og som skal medtages i implementeringsplanen. Dvs. et input til at disse efterfølgende kan blive kvalificeret i de enkelte projekter hhv. i delprogrammet.
  Forudsætninger for de enkelte testfaser og tilhørende arbejdspakker. Hvilke forudsætninger skal være på plads som grundlag for at kunne gennemføre de forskellige test?
  Testmiljøer ift. de forskellige test – herunder behov for at disse gennemføres med sammenhængende testdata på tværs af registre mv.
  Hvem der skal have hovedansvaret for hvilke arbejdspakker.
I relation til implementering:
  Identifikation af de vigtigste aktiviteter, som vi skal huske at tage stilling til ifb. projekters og delprogrammes implementeringsarbejdspakker.

## Slide 4: GD1 – Test & Implementering ”V-model” og testfaser
V-model
Testfaser
Testtyper (skema fra teststrategien)

## Slide 5: GD1 – Test & Implementering Intern test i projektet
V-model
D
D
D
S
D
S
De enkelte systemer testes ed alle interne integrationer samt
eksterne integrationer via brug af ”Stubbe” og ”Drivere”.

## Slide 6: GD1 – Test & Implementering Test af de enkelte integrationer
V-model
D
D
D
S
Under integrationstest udskiftes ”Stubbe” og ”Drivere” parvis.

## Slide 7: GD1 – Test & Implementering Test af delsystemer/klienter
V-model
D
D
S
S
S
S
Ved test af ”subsystemer”
fx en klient anvendes liveintegrationer til de forskellige services mv.

## Slide 8: GD1 – Test & Implementering Test af delsystemer/klienter
V-model
Kræver sammenhæng I testdata på tværs af de forskellige systemer.
Ved test af ”subsystemer”
fx en klient anvendes liveintegrationer til de forskellige services mv.

## Slide 9: GD1 – Test & Implementering Test af delsystemer/klienter
V-model
Under systemtest og accepttest
testes hhv. de enkelte systemer
og alle systemer inden for scope
i en tværgående sammenhæng.

## Slide 10: GD1 – Test & Implementering Test af delsystemer/klienter
V-model
Under systemtest og accepttest
testes hhv. de enkelte systemer
og alle systemer inden for scope
i en tværgående sammenhæng.
Omfatter også ”end-to-end” test.

## Slide 11: GD1 – Test & Implementering Ansvar for test af integrationer
Projektet har ansvar for at teste sin
egen løsning bl.a. gennem:
”Drivere” som bruges til at teste egne services mv. ift. de enkelte testcases.
”Stubbe” som bruges til at simulere kald til services mv. udstillet af andre løsninger.
Projektet er ansvarlig for alle testcases og de dertil hørende testdata og testmiljøer.
D
D
D
S
D
S

## Slide 12: GD1 – Test & Implementering Ansvar for test af integrationer
D
D
D
S
Ved ”livetest” af integrationer fordeler ansvaret sig som følger:
Anvenderen af en service udskifter den tilhørende ”Stub” med et kald af servicen.
Modtageren udstiller servicen, så denne er tilgængelig for anvenderen
Anvenderen er ansvarlig for alle testcases.
Testdata og testmiljøer aftales direkte mellem de to parter i integrationen.
Projektet har ansvar for at teste sin
egen løsning bl.a. gennem:
”Drivere” som bruges til at teste egne services mv. ift. de enkelte testcases.
”Stubbe” som bruges til at simulere kald til services mv. udstillet af andre løsninger.
Projektet er ansvarlig for alle testcases og de dertil hørende testdata og testmiljøer.

## Slide 13: GD1 – Test & Implementering Grundforudsætninger for fælles test
De enkelte projekter har testet egne systemer.
  Services mv. som skal anvendes af andre, er testet internt i projektet, inden den tværgående test starter.
  Systemegenskaber (herunder relevante testtyper) er i det omfang, disse har betydning for den tværgående test, også foretaget af projektet inden den tværgående test.
Infrastrukturen forventes at være på plads – herunder:
  Test af infrastruktur mellem forskellige testmiljøer mv.
  Sikkerhedsløsning inkl. test af token udveksling.

## Slide 14: GD1 – Test & Implementering Gruppearbejde - Test af snitflader
Snitfladetest tager udgangspunkt i afhængigheds- diagrammerne og opdeles i:
  Ajourføringsservices
  Udstillingsservices
  Hændelser
Forudsætninger
  Grundforudsætninger opfyldt (infrastruktur på plads, intern test gennemført)
Gruppearbejde
  Udfyld den udleverede skabelon

## Slide 15: GD1 – Test & Implementering Sammenhængende tværgående test
Forudsætninger
  Grundforudsætninger opfyldt
  Snitflader er testet (foregående gruppearbejde)
Gruppearbejde
  Opret ejerlejlighed
  Opret BPFG
  Behandling af matrikulær forandring vedr. SFE
  Ejerskifte med tilbagekonvertering til ESR
Lav en tegning over eksemplet og udfyld den udleverede skabelon.

## Slide 16: GD1 – Test & Implementering Gruppeopgaver
Opret ejerlejlighed Oprettelse i Matriklen via LSP klient og præmatrikel. Ejerskab oprettes i Ejerfortegnelsen af Matriklen. Enheder oprettes i BBR via LSP klient. Endelig registrering i Matriklen tilflyder SKAT (til vurdering) og BBR som hændelsesbesked.
Opret BPFG Oprettes i BBR af kommunen via en byggesag i BBR-klient, som også opretter BPFG i Matriklen via en ajourføringsservice. Matriklen tildeler ejerskab i Ejerfortegnelsen ud fra oplysninger fra BBR-klient.
Behandling af matrikulær forandring vedr. SFE Start: Sagen er indsendt til kommunen, BFE, ejerskab og adresser er tildelt. Godkendes af kommunen (kontrolleres i myndighedsklient inkl. opslag i DAR). Godkendelse/myndighedsbehandles i Matriklen inkl. Tinglysningssløjfen. Registreres endeligt i Matriklen med udsendelse af hændelsesbesked herom, som BBR, SKAT og Beliggenhedsadresse reagerer på.
Ejerskifte med tilbagekonvertering til ESR Teknisk løsning på tilbagekonvertering er ikke afklaret pt., men testeksemplet kunne være: Et ejerskifte (fx at en person sælger sin halvpart i en ejendom) registreres i Ejerfortegnelsen, som opdaterer Datafordeler og udsender en hændelsesbesked om et ejerskifte på en BFE. ESR abonnerer på denne hændelsesbesked og henter efter modtagelsen af denne ejeroplysninger (på BFE-nummer) via service udstillet på Datafordeleren og opdaterer ESR ejendommen (på ejendomsnummer) ud fra disse informationer.

## Slide 17: GD1 – Test & Implementering Implementering og interimløsninger
Forudsætninger
  Sammenhængende tværgående test godkendt (foregående gruppearbejde)
Summeøvelse, udkast til implementeringstjekliste
  Er implementeringen afhængig af andre implementeringer?
    Skal andre systemer implementeres først?
    Anvender systemet, i TO-BE landskabet, integrationer som ikke er tilgængelige – i så fald, hvordan håndteres dette i interimperioden?
    Har implementeringen afhængigheder, der kræver samtidig implementering i andre systemer?
    Tilbagekonvertering til det gamle system, af hensyn til paralleldriften.
Tilføj yderligere punkter og diskuter mulige implementeringsscenarier
Notes: Hjemmeopgave pr. projekt
  Beskriv, på et overordnet niveau, hvordan der kan tages højde for manglende integrationer

## Slide 18: GD1 – Test & Implementering Opsamling
Hvad fik vi ud af dagens workshop?
Hvordan kommer vi videre med planen?