GD2 – Adresseprogrammet – Behov for myndighedsregister

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risikoid** | Indhold | **Dato** | **Risikotype** | **Tidspunkt(fase)** | **Inden reducerende tiltag** | **Reducerende tiltag** | **Efter reducerende tiltag** |  |
| **Sand-synlig-hed** | **Konse-kvens** | **Risiko-værdi** | **Sand-synlig-hed** | **Konse-kvens** | **Risiko-værdi** |  |
|  |
| 25 | Der er en risiko for at version 1.0 af adresseklienten, der idriftsættes medio september 2014, ikke indeholder de funktionaliteter, som er beskrevet i Use Casene i Adresseregistrets Løsningsarkitektur. Dette kan skyldes uklar kravspecificering eller for lidt udviklingstid. Manglende funktionalitet kan påvirke nogle kommuners arbejde med suppleringen af adresser i en negativ retning. | 20-05-2013 | Leverandører | Gennemførsel | 3 | 2 | 6 | Delprogrammet anmoder adresseregisterprojektet om at sikre stor kommunal involvering i specificeringsarbejdet med klient 1.0, samt at sikre at udviklingen af klienten beskrives i eksplicitte krav. Delprogrammet anmoder derudover BBR-styregruppen om at have fokus på specifiserings- og udviklingsarbejdet med adresseklienten. Programledelsen følger udviklingen i Adresseregisteretprojektet tæt.  | 1 | 2 | 2 |  |