GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Version: 0.5

Status: Udkast

Oprettet: 04-07-2013

Rettet den: 23-09-2013

Dokument historie

| Version | Dato | Beskrivelse | Initialer |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04-07-2013 | Dokumentet oprettet | MLI-MBBL |
| 0.2 | 04-09-2013 | Plan for datavask tilføjet | MLI-MBBL |
| 0.3 | 16-09-2013 | Redigeret og suppleret | MLI-MBBL |
| 0.5 | 23-09-2013 | Suppleret med hovedtidsplan, bilag rettet | MLI-MBBL |

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4

1.1	Baggrund	4

1.2	Om dette dokument	4

2.	Strategi for grunddataforbedringer	5

2.1	Det forretningsmæssige mål	5

2.2	Kategorisering af grunddataforbedringer	5

2.2.1	Eksisterende stednavnedata	5

2.2.2	Nye stednavnedata	5

2.2.3	Eksisterende data om administrative inddelinger (DAGI)	5

2.2.4	Nye administrative inddelinger	5

2.2.5	Eksisterende adressedata	6

2.2.6	Nye adressedata	6

2.2.7	Eksisterende folkeregisterdata vedr. ophold på dansk adresse	6

2.2.8	Eksisterende virksomhedsdata vedr. anvendelse af danske adresser	6

2.3	Opgave- og ansvarsfordeling	6

2.3.1	Programniveau	6

2.3.2	Projektniveau	6

2.4	Principper for grunddataforbedringer	7

2.5	Hovedtidsplan for grunddataforbedringer	8

2.5.1	Generelt	8

2.5.2	Forbedringer med minimalt koordineringsbehov	8

2.5.3	Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne	8

2.5.4	Vinter-forår 2014: Vejnavne og supplerende bynavne	8

2.5.5	Forår 2014 – efterår 2015: Supplerende adresser	9

2.5.6	Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister	9

2.5.7	Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse	10

2.5.8	Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse)	10

Bilag 1 – Foreløbig oversigt	11

A. Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne	11

A1. Kvalitetssikring	11

A2. Afstemningsområder	11

A3. Sogne	11

B. Vinter-forår 2014: Vejnavne og supplerende bynavne	11

B1. Vejnavne i BBR, CPR og FOT	12

B1. Retskrivning	12

B3. Oprydning BBR-adresser	12

B4. Supplerende bynavne	12

C. Forår 2014 – efterår 2015: Supplerende adresser	12

D. Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister	12

D1. Opgradering til ny datamodel	12

E. Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse	13

F. Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse)	13

# Indledning

## Baggrund

Adresseprogrammet er en del af det fællesoffentlige ”Grunddataprogram”, der er besluttet af regeringen, kommunerne og Danske Regioner. Programmet omfatter – ud over adresserne –  tillige dataområderne stednavne og administrative inddelinger.

Adresseprogrammet skal realiseres i perioden fra 2013 – 2015 og er baseret på grunddataprogrammets delaftale 2 om ”Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne”. Delaftalen fastlægger løsningens forretningsmæssige mål og beskriver, i form af 11 konkrete aftalepunkter, de enkelte elementer i løsningen.

Adresseprogrammets styregruppe har i foråret 2013 godkendt det overordnede styringsdokument, der fastlægger parternes  ansvar og opgaver samt en fælles målarkitektur og en implementeringsplan, som skal gælde for det samlede program.

Programmet er herefter organiseret i en række projekter, som hver for sig – i overensstemmelse med styringsdokument og implementeringsplan – skal gennemføre de aftalte forbedringer og ændringer.

## Om dette dokument

Adresseprogrammet opererer med to hovedforbedringer for grunddata om adresser, stednavne og administrative inddelinger:

- en forbedret, sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at grunddata kan vedligeholdes rationelt – og stilles rådighed for brugere på en effektiv og sikker måde

- en forbedring af grunddata, dvs. af datakvalitet og aktualitet, som beskrevet i delaftalen og i den gennemførte foranalyse mv. i løbet af 2011-2012

I programmets implementeringsplan er de programaktiviteter (dvs. arbejdspakker og produkter) som skal realisere det andet punkt – grunddataforbedringen –fordelt på alle delprogrammets projekter.

Det er imidlertid vigtigt at aktiviteterne tilretteægges effektivt og hensigtsmæssig, ikke mindst fordi de hver for sig vil ”ramme” forskellige parter, herunder alle kommuner som bliver involveret i opgaven samt et betydeligt antal borgere og virksomheder, som kommer til at mærke ændringerne.

I Adresseprogrammets risikoanalyse er forkert håndtering af disse interessenter udpeget som en risiko. En god planlægning og koordinering af aktiviteterne er derfor helt nødvendig.

Dette dokument beskriver den overordnede strategi for programmets grunddataforbedringer. Det fastlægger opgaver og ansvar og indeholder en overordnet plan for deres gennemførelse.

# Strategi for grunddataforbedringer

## Det forretningsmæssige mål

Adresseprogrammets grunddataforbedringer skal bidrage til at realisere delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne, med de præciseringer der fremgår af programstyringsdokument, målarkitektur, implementeringsplan og øvrige programbeslutninger.

I delaftalen er det især aftalepunkterne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 som forudsætter en forbedring af datakvalitet og aktualitet.

## Kategorisering af grunddataforbedringer

Adresseprogrammets grunddataforbedringer kan opdeles i følgende hovedkategorier:

### Eksisterende stednavnedata

Forbedringerne af GST’s nuværende stednavnedata med henblik på at disse kan indgå som fælles grunddata i ”Danmarks Stednavne” der registreres i det nye stednavnesystem ”SDSys”, i overensstemmelse med informationsmodellen og kvalitetskravene herfor.

### Nye stednavnedata

Suppleringen af Danmarks Stednavne med flere stednavnedata som indlægges i stednavnesystemet.

### Eksisterende data om administrative inddelinger (DAGI)

Forbedringer i GST’s nuværende data om administrative inddelinger (DAGI) med henblik på at disse kan indgå som fælles grunddata i det nye DAGI-system ”SDSys”, i overensstemmelse med informationsmodellen og kvalitetskravene herfor.

### Nye administrative inddelinger

Suppleringen af DAGI med flere adminisstrative inddelinger jf. aftalerne herom, herunder afstemningsområder  og supplerende bynavne.

### Eksisterende adressedata

Forbedring af CPR Vej’s og BBR’s adresseregisters nuværende data om vejnavne hhv. adresser, med henblik på at disse kan indgå som fælles grunddata i det nye Adresseregister, i overensstemmelse med den nye informationsmodel og og de nye kvalitetskrav herfor. Det er bl.a. et krav at der opnås overensstemmelse med de administrative inddelinger som adressen eller vejnavnet ligger i.

### Nye adressedata

Suppleringen af Adresseregisteret med flere adresser og evt. vejnavne jf. aftalerne herom, for en række områder og bebyggelsestyper hvor der i dag  er få eller ingen adresser.

Opgaven, der har et betydeligt omfang, er udskilt som et særligt projekt nemlig GD2.f – Supplerende adresser. Opgaven analyseres og forberedes af den særligt nedsatte ”taskforce”.

### Eksisterende folkeregisterdata vedr. ophold på dansk adresse

Forbedring af CPR’s bopælsregistrering (ophold  på dansk adresse) med henblik på at opnå overensstemmelse med de autoritative adresser i det nye Adresseregister, herunder med korrekt placering i administrativ enhed, jf. informationsmodellen og kvalitetskravene herfor.

### Eksisterende virksomhedsdata vedr. anvendelse af danske adresser

Forbedring af CVR’s og SKAT’s (og DST’s)  anvendelse af danske adresser i virksomhedsregistreringen med henblik på at opnå overensstemmelse med de autoritative adresser i det nye Adresseregister, herunder med korrekt placering i administrativ enhed, jf. informationsmodellen og kvalitetskravene herfor.

## Opgave- og ansvarsfordeling

### Programniveau

Programsekretariatet og projektforum har som udgangspunkt ansvaret for den nødvendige koordination af programmets aktiviteter i forbindelse med grunddataforbedringer, herunder for at foretage en overordnet planlægning af aktiviteterne som er tilpasset programmets implementeringsplan.

Projektforum kan nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af de relevante parter, til at forestå ovenstående opgaver. Arbejdsgruppen ledes af programsekretariatet.

### Projektniveau

Hvert projekt har ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre de aftalte grunddataforbedringer indenfor projektets område.

Grunddataforbedringer, som involverer mere end et projekt tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem de pågældende projekter.

Grunddataforbedringer som ikke er placeret i et projekt varetages af den myndighed, som har dataansvaret.

## Principper for grunddataforbedringer

Følgende principper skal ligge til grund for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af programmets grunddataforbedringer:

Alle grunddataforbedringer skal begrundes, beskrives og dokumenteres i tekst og tal, herunder mht. status før og efter forbedringen

Hver grunddataforbeding bør som hovedregel tilrettelægges og gennemføres af den ressortansvarlige myndighed, som har den faglige viden på området

Dataforbedringer som vil være til gavn for brugere af programmets grunddata og tjenester bør så vidt muligt gennemføres først, af hensyn til en tidlig gevinstrealisering

Forbedringer der berører borgere, virksomheder eller andre myndigheder planlægges særligt omhyggeligt, med særligt fokus på at minimere ulemperne ved forandringen og med særlig vægt på information om årsagen til at forandringen er nødvendig

Borgere, virksomheder eller myndigheder bør så vidt muligt kun berøres af en dataforbedring, eller anden ændring som følge af programmet, én gang i løbet af perioden

Grunddataforbedringerne bør så vidt muligt gennemføres automatisk dvs. uden at grunddatamyndigheden eller andre skal levere manuelt arbejde. Især skal det tilstræbes at kommunernes manuelle arbejde minimeres

Når en dataforbedring forudsætter, at der leveres et manuelt arbejde, skal processen planlægges særligt omhyggeligt mhp at minimere og effektivisere denne indsats, undgå opgavepukler eller -flaskehalse og sikre bedst mulig vejledning og støtte til opgaven

Når en dataforbedring forudsætter, at der leveres et manuelt arbejde, skal opgaven præsenteres for den pågældende myndighed således at det er tydeligt hvad opgaven går ud på, hvilket volumen den har og hvilken fremdrift der er i opgaveløsningen

Når en dataforbedring forudsætter, at der leveres et manuelt arbejde, bør det tilstræbes at der gives lange tidsfrister, således at den pågældende myndighed kan løse opgaven skridt for skridt og efter sin egen tidsplan, dvs. når der er ledige ressourcer

Såfremt dataforbedringen indebærer, at en myndighed skal foretage et skøn, bør dette skøn understøttes, eksempelvis ved at angive det/de mest sandsynlige udfald, ved at synliggøre sagen på et digitalt kort, ved at vejlede ud fra konkrete eksempler ol.

Såfremt dataforbedringen indebærer, at en myndighed skal igangsætte en særlig proces, bør denne proces så vidt muligt understøttes it-mæssigt og gennem særlig vejledning og uddannelse af de pågældende medarbejdere

Dataforbedringer som involverer den kommunale adressemyndighed præsenteres så vidt muligt som ”opgavelister” inkl. kortvisning på webstedet ”danmarksadresser.dk”

## Hovedtidsplan for grunddataforbedringer

### Generelt

Den følgende hovedtidsplan for adresseprogrammets grunddataforbedringer er i store træk afstemt med den gældende implementeringsplan og med den information som programmet i juni 2013 har udsendt til kommunerne.

Da implementeringsplanen imidlertid er yderst generel i sin beskrivelse af de forventede ”datavask”-aktiviteter, vil nærværende hovedtidsplan dog give mulighed for at præcisere og ændre i implementeringsplanens produkter vedr. datavask jf. produktnumrene:

10.1 Datavask af adresser: tilpasning til ny datamodel

10.2 Datavask 2 for adresser

36 Datavask CPR adresser

44.1 og 44.2 CVR adresse datavask

Hertil kommer at hovedtidsplanen skal justeres i takt med at der sker ændringer og opdateringer i implementeringsplanen og/eller i takt med at programmets projekter præciserer deres projektplaner.

### Forbedringer med minimalt koordineringsbehov

De planlagte dataforbedringer på stednavneområdet vil i de færreste tilfælde involvere kommunerne eller andre af programmets parter. De kan derfor tilrettelægges relativt uafhængig af de øvrige programaktiviteter, når det nye SDSys er i drift.

Tilsvarende gælder for de særlige dataforbedringer i forbindelse med etableringen af 2. etape af DAGI’s administrative inddelinger, herunder fx landegræse og kommunegrænse på vand; disse forbedringer vil ligeledes kunne tilrettelægges relativt uafhængigt.

### Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne

Aktiviteterne omfatter en grundlæggende kontrol og rettelser af evt. fejl i BBR’s adresser,  herunder af  evt. registerfejl i relationen mellem adresser og de administrative inddelinger, post, kommune, afstemningsområde og sogn.

Herudover tilbydes kommunerne materiale til systematisk at afdække fejl og mangler mht. adressepunkter.  Endelig omfatter aktiviteterne etablering af 1. version af DAGI-temaet for afstemningsområder og etableringen af en opdateret, retvisende sogneinddeling.

### Vinter-forår 2014: Vejnavne og supplerende bynavne

Aktiviteterne omfatter rettelser af udpegede fejl i vejnavne og supplerende bynavne, herunder mht. korrekt retskrivning, samt evt. udpegning af manglende elementer i navngiven vej, samt evt. “døde” hhv fiktive CPR vejnavne.

Herudover planlægges i samarbejde med kombit/KMD en maskinel sletning af “døde” foreløbige adresser, en opretning af manglende ejendomsrelationer mv. i BBR-adresse, samt en udpegning af ikke-valide adressebetegnelser.

Endelig omfatter aktiviteterne etablering af 1. version af DAGI-temaet for supplerende bynavne.

Figur 1: Hovedtidsplanen excl. dataforbedringer med minimalt koordineringsbehov

### Forår 2014 – efterår 2015: Supplerende adresser

Aktiviterene tilrettelægges efter oplæg fra ”taskforcen” og projakt GD2.f - Supplerende adresser. Aktiviteterne involverer i udstrakt grad den kommunale adressemyndighed.

### Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister

Dataforbedringen omfatter en forberedelse af vejnavne- og adressegrundlaget til  det nye adresseregister, herunder den sidste kvaltets- og fuldstændighedskontrol, opretning af evt. rest-data mv., således at alle data maskinelt kan konverteres ind i det nye register.

Dataforbedringen forudsættes i altovervejende at kunne gennemføres maskinelt; planerne  skal dog detaljeres nærmere når løsningsarkitekturen og den konkrete tidsplan for det nye adressergister er fastlagt.

### Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse

Dataforbedringen omfatter en ”vask” af CVR’s/SKAT’s virksomhedsadresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister således at virksomhedsregistreringen fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag.

### Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse)

Dataforbedringen omfatter en ”vask” af CPR’s adresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister, således at CPR’s folkeregistrering fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag.

Bilag 1 – Foreløbig oversigt

A. Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne

Aktiviteterne omfatter en grundlæggende kontrol og rettelser af evt. fejl i BBR’s adresser,  herunder af  evt. registerfejl i relationen mellem adresser og de administrative inddelinger, post, kommune, afstemningsområde og sogn.

Herudover tilbydes kommunerne materiale til systematisk at afdække fejl og mangler mht. adressepunkter.  Endelig omfatter aktiviteterne etablering af 1. version af DAGI-temaet for afstemningsområder og etableringen af en opdateret, retvisende sogneinddeling.

A1. Kvalitetssikring

Adresser uden postnummer, adresser i forkert postnummer

Adresser uden vejnavn

Adresser med ulovligt bogstav

Adresser uden adressepunkt

Adresser med beregnet adressepunkt >1 år

Adressepunkt som udskiller sig i husnummerlinjer

Adresser med fejlmeldt adressepunkt (OSM)

A2. Afstemningsområder

Adresser uden afstemningsområde

Adresser i forkert afstemningsområde

Dannelse af DAGI afstemningsområder

A3. Sogne

Adresser uden sogn

Adresser i forkert sogn

Opretning og berigtigelse af DAGI sognegrænser

B. Vinter-forår 2014: Vejnavne og supplerende bynavne

Aktiviteterne omfatter rettelser af udpegede fejl i vejnavne og supplerende bynavne, herunder mht. korrekt retskrivning, samt evt. udpegning af manglende elementer i navngiven vej, samt evt. “døde” hhv fiktive CPR vejnavne.

Herudover planlægges i samarbejde med kombit/KMD en maskinel sletning af “døde” foreløbige adresser, en opretning af manglende ejendomsrelationer mv. i BBR-adresse, samt en udpegning af ikke-valide adressebetegnelser.

Endelig omfatter aktiviteterne etablering af 1. version af DAGI-temaet for supplerende bynavne.

B1. Vejnavne i BBR, CPR og FOT

Vejnavne som ikke er faktiske

Vejnavne som måske indgår i en anden navngiven vej

Vejnavne med ukendt vejnavneområde

Vejnavne som ønskes reserveret til fremtidig brug

B1. Retskrivning

Forkert eller usikker stavemåde i vejnavne

B3. Oprydning BBR-adresser

Adresser med adressepunkt i forkert kommune

Adresser som dubleres i nabokommune

Foreløbige adresser som ikke er i brug (BBR/KMD)

Adresser med inkonsistent ejendomsreference

Adresser med usikker bygningsrefernce

B4. Supplerende bynavne

Forkert stavemåde bynavne

Usikker stavemåde i bynavne

Dannelse af DAGI supplerende bynavne

C. Forår 2014 – efterår 2015: Supplerende adresser

Aktiviterene tilrettelægges efter oplæg fra ”taskforcen” og projakt GD2.f - Supplerende adresser. Aktiviteterne involverer i udstrakt grad den kommunale adressemyndighed.

(Konkrete opgavelister og -kategorier fastlægges senere.)

D. Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister

Dataforbedringen omfatter en forberedelse af vejnavne- og adressegrundlaget til  det nye adresseregister, herunder den sidste kvaltets- og fuldstændighedskontrol, opretning af evt. rest-data mv., således at alle data maskinelt kan konverteres ind i det nye register.

Dataforbedringen forudsættes i altovervejende at kunne gennemføres maskinelt; planerne  skal dog detaljeres nærmere når løsningsarkitekturen og den konkrete tidsplan for det nye adressergister er fastlagt.

D1. Opgradering til ny datamodel

Maskinel dannelse af navngiven vej

Problem med dannelse af navngiven vej

Maskinel dannelse af vejnavneområde

Vejnavne uden vejnavneområde

Vejnavne som ønskes reserveret

Maskinel dannelse af adresser og adgangsadresser

Maskinel dannelse af vejpunkt

Adresser uden vejpunkt

Adresser med forkert DAGI reference (Post, Sogn, Afst, Supp By)

(Ovenstående gennemføres koordineret med DAGI)

Adresser med usikker dørbetegnelse

(Ovenstående afventer analyse og nyt regelsæt)

E. Sommer-efterår 2015: Vask af CVR/SKAT adresseanvendelse

Dataforbedringen omfatter en ”vask” af CVR’s/SKAT’s virksomhedsadresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister således at virksomhedsregistreringen fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag.

(Nærmere opgavebeskrivelse udformes senere)

F. Efterår-vinter 2015: Vask af CPR (ophold dansk adresse)

Dataforbedringen omfatter en ”vask” af CPR’s adresser mod de autoritative adresser i det nye adresseregister, således at CPR’s folkeregistrering fuldt ud anvender det nye og supplerede, autoritative adressegrundlag.

(Nærmere opgavebeskrivelse udformes senere)

# Footnotes

Programdokumenterne kan findes på: www.adresseprogrammet.dk

Delaftalen findes her: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/file/350539/Delaftale_2_Effektiv_genbrug_af_grunddata_om_adresser_administrative_enheder_og_stednavne.pdf

Se fx folderen her: http://grunddata-ejendom-adresse.dk/file/375479/paavejmodbedreadresser.pdf samt KL’s hjemmeside: http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Kommunale-opgaver-indenfor-adresseprogrammet-i-grunddataaftalen-id133362/